Załącznik nr 7

PROJEKT UMOWY

U M O W A  Nr  …………………..………

W dniu……………………….., pomiędzy  Gminą Brańszczyk, zwaną dalej „Zamawiającym” , w imieniu której działa Wójt Gminy Mieczysław Pękul  a …………………………………………………………………………….., reprezentowanym przez: ………………………………………………….. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” , została zawarta umowa następującej treści:

§1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać:

1. Zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Brańszczyk zgodnie z Uchwałą XXVII/130/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Brańszczyk

2. Zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości  Turzyn zgodnie z Uchwałą XXVII/148/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Turzyn

3. Zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości  Trzcianka Uchwałą XXVII/149/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Trzcianka

4. Zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości  Ojcowizna Uchwałą XXVII/142/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Ojcowizna

- Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy opracowanie projektu  planu, o którym mowa w ust 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą finansową, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz 717 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r, w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587)

- Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu umowy, terminu wykonania poszczególnych jego części stanowiących przedmiot odrębnego odbioru i wynagrodzenia, określają „harmonogramy rzeczowo-finansowe”  będący załącznikami do niniejszej umowy.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta Wykonawcy

- Harmonogramy rzeczowo-finansowe

§2

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania następujących materiałów wyjściowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy:

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańszczyk, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brańszczyk, Strategia Rozwoju Gminy Brańszczyk.

2) podstawowe opracowanie ekofizjograficzne,

3) waloryzacja kulturowa ,

4) waloryzacja przyrodnicza,

5) wykaz wniosków złożonych do planu

6) mapy do celów planistycznych w skali w wersji cyfrowej (.dxf), oraz kopii mapy potwierdzonej  przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

7) kopia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania.

8) mapy glebowo-rolnicze

- Wykonawca przy zapewnieniu niezbędnego współdziałania i akceptacji ze strony Zamawiającego, będzie w imieniu Zamawiającego dokonywać ewentualnych wystąpień o potrzebne dodatkowe materiały, uzgodnienia, opinie itd. Koszty tych materiałów, uzgodnień i opinii pokrywa Zamawiający.

§3

- Strony ustalają łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy w formie ryczałtu o wartości
................................. brutto (słownie: ..........................................................................) w tym podatek VAT w wysokości ................................................... zł

- Wypłata wynagrodzenia za wykonane  przez Wykonawcę części opracowania za poszczególne plany wskazane w załącznikach do umowy – „harmonogramach rzeczowo-finansowych”, dokonywana będzie na podstawie faktur częściowych, wystawianych na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych podpisanych przez Zamawiającego. Przekazanie kolejnych faz opracowania nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Wniesienie do protokołu zastrzeżeń powoduje wstrzymanie obowiązku zapłaty.

- Rozliczenia dla poszczególnych planów o których mowa w ust. 2  będą następowały w n/w płatnościach:

| RATA 1 | - po zakończeniu etapu 1 | - 20 % wynagrodzenia |
| --- | --- | --- |
| RATA 2 | - po zakończeniu etapu 2 | - 30 % wynagrodzenia |
| RATA 3 | - po zakończeniu etapu 3 | - 20 % wynagrodzenia |
| RATA 4 | - po zakończeniu etapu 4 | - 30 % wynagrodzenia |

- Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w ……………………………………………………………………………………… w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i został zarejestrowany pod numerem 
…………………………………………………..

- Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

- Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia ....................................

- Terminy wykonania poszczególnych etapów sporządzenia zmian  planu miejscowego określają harmonogramy rzeczowo-finansowe, stanowiące załączniki do umowy.

- Terminy, o których mowa w ust 1 mogą ulec przedłużeniu w następujących przypadkach:

- niedostarczenie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przez Zamawiającego niezbędnych materiałów określonych w § 2 umowy,

- przedłużenia okresu uzgodnień, opiniowania projektu planu miejscowego ponad terminy wynikające z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub konieczności powtórzenia wymaganych prawem procedur,

- zmiany przez Zamawiającego danych, na podstawie których Wykonawca sporządza przedmiot umowy.

- opóźnieniach w działaniach Zamawiającego.

- Terminy określone w załącznikach do umowy przedłużają się o okres opóźnienia.

§5

- Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

- Ustala sie kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonywaniu całości lub poszczególnych części umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od określonych w załącznikach do umowy terminów dostarczenia Zamawiającemu części lub całości przedmiotu umowy,

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Każda ze stron niezależnie od kar umownych może dochodzić naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. Wynagrodzenie określone zostanie proporcjonalnie do stanu zaawansowania wykonanych prac, stwierdzonego przez komisję złożoną z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

§6

- Po uchwaleniu planów miejscowych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów zawierający:

1) część graficzna - wydruk w technice barwnej w 5 egz. w tym: 2 egz. kolorowych laminowanych  oraz 3 egz. kolorowe (1 archiwalne, 1 do dokumentacji planistycznej przekazanej wojewodzie, 1 dla Starosty)

2) Część tekstowa - wydruk w 5 egz.

- kopia  rysunku planu w pomniejszeniu lub częściach formatu A-4 w technice czarno-białej (wg wymogów urzędu wydającego dziennik urzędowy województwa ),

3) Część graficzna i tekstowa w formie elektronicznej:

a) tekst w plikach o rozszerzeniu .doc i .pdf  zapisanych w uzgodnionym formacie na płycie CD-R.

b) część graficzna (w tym grafika zawarta w części tekstowej) w plikach o rozszerzeniu .jpg  rozdzielczości 600DPI oraz .dxf  z użyciem oprogramowania EWMAPA wersja 8.04 zapisanych w uzgodnionym formacie na płycie CD-R.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów, o których mowa w ust 1 w dniu ustalonym w umowie bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego, wynikającym z ewentualnego przedłużenia terminów wykonania umowy, o których mowa w  §4 umowy.

§7

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia tj. ......................... zł. w ,formie..................................................

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiednio :

- 70% wniesionego zabezpieczenia po odbiorze całości prac będących przedmiotem zamówienia,

- pozostałe 30 % po opublikowaniu wszystkich planów w Dzienniku Urzędowym Województwa

§8

Wszelkie materiały niezbędne do przekazania przez Zamawiającego wymienione w §2 oraz harmonogramach rzeczowo-finansowych, stanowiących załączniki do umowy, Wykonawca odbierze  każdorazowo w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną.

§9

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy Strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający: ……………………………………………………………………

Wykonawca:  ……………………………………………………………………..

§10

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,  przepisy z zakresu planowania  przestrzennego oraz prawa autorskiego i prawach pokrewnych.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Do rozstrzygania sporów wynikających z wykonania niniejszej umowy jest właściwy sąd według siedziby Zamawiającego.

§11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 2 dla Zamawiającego.

Zamawiający       								 Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Załączniki do umowy:

1. Harmonogram rzeczowo –finansowy dotyczący   Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Brańszczyk  załącznik nr 1.

2. Harmonogram rzeczowo –finansowy dotyczący   Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Turzyn  załącznik nr 2.

3. Harmonogram rzeczowo –finansowy dotyczący   Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Trzcianka  załącznik nr 3.

4. Harmonogram rzeczowo –finansowy dotyczący   Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Ojcowizna  załącznik nr 4.

Załącznik nr 1

do umowy  z dnia ….........

nr…………………….

Harmonogram rzeczowo finansowy dotyczący   Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Brańszczyk

Kwota wynagrodzenia  wynosi................................ brutto

(słownie: ..........................................................................)

| ETAP Lp. | Wyszczególnienie prac do wykonania | Terminy umowne | Raty płatności w % |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Analiza wniosków i opracowanie analizy stanu istniejącego oraz koncepcji planu |
| 1. | Przekazanie przez Zamawiającego materiałów wyjściowych | do 7 dni od podpisania umowy. | 20% |
| 2. | Przekazanie Wykonawcy ostatecznej decyzji Wójta w sprawie rozstrzygnięcia wniosków | do 1 tydzień od terminu otrzymania ostatniego wniosku o którym mowa w art. 17 pkt.3 ustawy o planowaniu i zag. przestrzennym |  |
| 3. | Przekazanie Zamawiającemu analizy stanu istniejącego terenu objętego planem i opracowanej koncepcji planu | Synteza analizy uwarunkowań na planszy uzupełnionej opisem oraz koncepcją planu – po 1 egzemplarzu, w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy |  |
| 4. | Prezentacja koncepcji planu Zamawiającemu | do 1 tydzień od dnia przekazania koncepcji planu Zamawiającemu |  |
| 5. | Przekazanie Wykonawcy uwag do koncepcji planu | do 1 tydzień od dnia prezentacji koncepcji planu |  |
| II. | Opracowanie projektu planu |
| 1. | Przekazanie Zamawiającemu projektu planu z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego | 1 egzemplarz w terminie do 2 tygodni od pisemnego przekazania przez Zamawiającego uwag do koncepcji planu. | 30% |
| 2. | Wniesienie do projektu planu ewentualnych poprawek przekazanych przez Zamawiającego, | do 1 tydzień od przekazania projektu planu od Wykonawcy, |  |
| 3. | Akceptacja przez Zamawiającego projektu planu i skierowanie do dalszych prac, | do 1 tydzień od przekazania projektu planu z uwzględnionymi uwagami, |  |
| 4. | - Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, - Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalania planu, | Po 2 egzemplarz w terminie do 2 tygodni od dnia przekazania przez Zamawiającego ewentualnych poprawek do projektu planu, |  |
| 5. | Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, | do 1 tydzień od dnia akceptacji przez Zamawiającego projektu planu w 2 egzemplarzach, |  |
| 6. | Akceptacja przez Zamawiającego opracowań wykonanych w punktach 4 i 5 | do 1 tydzień od dnia przekazania ww dokumentów od Wykonawcy |  |
| III. | Opiniowanie i uzgodnienie projektu planu |
| 1. | Prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej GKUA, | do 2 tygodnie od akceptacji przez zamawiającego projektu planu | 20% |
| 2. | Opracowanie i przygotowanie Zamawiającemu projektu planu z uwzględnieniem w sposób ustalony z Zamawiającym uwag GKUA, | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji uwag GKUA |  |
| 3. | Przekazanie Zamawiającemu - przygotowanego projektu pisma o zaopiniowanie i uzgodnienie wraz rozdzielnikiem, - odpowiedniej ilości kopii projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do zaopiniowania i uzgodnienia | do 2 tygodnie od pisemnej akceptacji uwag GKUA |  |
| 4. | Opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opinii i uzgodnieniach | do 1 tydzień od przekazania Wykonawcy ostatniego uzgodnienia lub opinii |  |
| 5. | Wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko wynikających z uwzględnieniem w sposób ustalony w opiniach i uzasadnionych prawnie uzgodnieniach | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego stanowiska w sprawie opinii i uwag |  |
| 6. | Przekazanie Zamawiającemu projektu planu, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. | do 2 tygodnie od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego stanowiska w sprawie opinii i uwag. |  |
| IV. Wyłożenie i wprowadzanie uwag, uchwalenie planu |
| 1. | Prezentacji planu i uczestniczenie w dyskusji publicznej |  | 30% |
| 2. | Przekazanie przez Wykonawcę projektu planu wraz z analizą propozycji rozpatrzenia uwag | do 2 tygodnie od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag 1 egzemplarz |  |
| 3. | Przygotowanie odpowiedniej ilości materiałów jeżeli w wyniku uwzględnienia uwag będzie konieczne zastosowanie art. 19 ustawy o pizp. | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projektu planu |  |
| 4. | Przygotowanie przez Wykonawcę projektu planu, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projekt planu 1egzemplarz |  |
| 5. | Uczestniczenie w posiedzeniu sesji Rady Gminy dotyczącym rozparzenia uwag |  |  |
| 6. | Przygotowanie przez Wykonawcę listy uwag uwzględnionych i nie uwzględnionych | do 1 tydzień od dnia posiedzenia Rady Gminy 3 egzemplarze |  |
| 7. | Przekazanie Zamawiającemu planu zagospodarowania, prognozy skutków finansowych i prognozy oddziaływania na środowisko do uchwalenia | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji projektu planu przez Zamawiającego – 3 egzemplarze |  |
| 8. | Przekazanie Zamawiającemu załączników wynikających z uchwalenia planu oraz pełnej dokumentacji prac planistycznych do przekazania wojewodzie uchwały w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa | do 3 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Gminy. 1 egzemlarz |  |

Zamawiający       								 Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Załącznik nr  2

do umowy  z dnia ….........

nr…………………….

Harmonogram rzeczowo finansowy dotyczący   Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Turzyn

Kwota  wynagrodzenia  wynosi................................ brutto

(słownie: ..........................................................................)

| ETAP Lp. | Wyszczególnienie prac do wykonania | Terminy umowne | Raty płatności w % |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Analiza wniosków i opracowanie analizy stanu istniejącego oraz koncepcji planu |
| 1. | Przekazanie przez Zamawiającego materiałów wyjściowych | do 7 dni od podpisania umowy. | 20% |
| 2. | Przekazanie Wykonawcy ostatecznej decyzji Wójta w sprawie rozstrzygnięcia wniosków | do 1 tydzień od terminu otrzymania ostatniego wniosku o którym mowa w art. 17 pkt.3 ustawy o planowaniu i zag. przestrzennym |  |
| 3. | Przekazanie Zamawiającemu analizy stanu istniejącego terenu objętego planem i opracowanej koncepcji planu | Synteza analizy uwarunkowań na planszy uzupełnionej opisem oraz koncepcją planu – po 1 egzemplarzu, w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy |  |
| 4. | Prezentacja koncepcji planu Zamawiającemu | do 1 tydzień od dnia przekazania koncepcji planu Zamawiającemu |  |
| 5. | Przekazanie Wykonawcy uwag do koncepcji planu | do 1 tydzień od dnia prezentacji koncepcji planu |  |
| II. | Opracowanie projektu planu |
| 1. | Przekazanie Zamawiającemu projektu planu z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego | 1 egzemplarz w terminie do 2 tygodni od pisemnego przekazania przez Zamawiającego uwag do koncepcji planu. |  |
| 2. | Wniesienie do projektu planu ewentualnych poprawek przekazanych przez Zamawiającego, | do 1 tydzień od przekazania projektu planu od Wykonawcy, |  |
| 3. | Akceptacja przez Zamawiającego projektu planu i skierowanie do dalszych prac, | do 1 tydzień od przekazania projektu planu z uwzględnionymi uwagami, |  |
| 4. | - Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, - Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalania planu, | Po 2 egzemplarz w terminie do 2 tygodni od dnia przekazania przez Zamawiającego ewentualnych poprawek do projektu planu, |  |
| 5. | Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, | do 1 tydzień od dnia akceptacji przez Zamawiającego projektu planu w 2 egzemplarzach, |  |
| 6. | Akceptacja przez Zamawiającego opracowań wykonanych w punktach 4 i 5 | do 1 tydzień od dnia przekazania ww dokumentów od Wykonawcy | 30% |
| III. | Opiniowanie i uzgodnienie projektu planu |
| 1. | Prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej GKUA, | do 2 tygodnie od akceptacji przez zamawiającego projektu planu | 20% |
| 2. | Opracowanie i przygotowanie Zamawiającemu projektu planu z uwzględnieniem w sposób ustalony z Zamawiającym uwag GKUA, | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji uwag GKUA |  |
| 3. | Przekazanie Zamawiającemu - przygotowanego projektu pisma o zaopiniowanie i uzgodnienie wraz rozdzielnikiem, - odpowiedniej ilości kopii projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do zaopiniowania i uzgodnienia | do 2 tygodnie od pisemnej akceptacji uwag GKUA |  |
| 4. | Opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opinii i uzgodnieniach | do 1 tydzień od przekazania Wykonawcy ostatniego uzgodnienia lub opinii |  |
| 5. | Wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko wynikających z uwzględnieniem w sposób ustalony w opiniach i uzasadnionych prawnie uzgodnieniach | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego stanowiska w sprawie opinii i uwag |  |
| 6. | Przekazanie Zamawiającemu projektu planu, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. | do 2 tygodnie od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego stanowiska w sprawie opinii i uwag. |  |
| IV. Wyłożenie i wprowadzanie uwag, uchwalenie planu |
| 1. | Prezentacji planu i uczestniczenie w dyskusji publicznej |  | 30% |
| 2. | Przekazanie przez Wykonawcę projektu planu wraz z analizą propozycji rozpatrzenia uwag | do 2 tygodnie od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag 1 egzemplarz |  |
| 3. | Przygotowanie odpowiedniej ilości materiałów jeżeli w wyniku uwzględnienia uwag będzie konieczne zastosowanie art. 19 ustawy o pizp. | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projektu planu |  |
| 4. | Przygotowanie przez Wykonawcę projektu planu, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projekt planu 1egzemplarz |  |
| 5. | Uczestniczenie w posiedzeniu sesji Rady Gminy dotyczącym rozparzenia uwag |  |  |
| 6. | Przygotowanie przez Wykonawcę listy uwag uwzględnionych i nie uwzględnionych | do 1 tydzień od dnia posiedzenia Rady Gminy 3 egzemplarze |  |
| 7. | Przekazanie Zamawiającemu planu zagospodarowania, prognozy skutków finansowych i prognozy oddziaływania na środowisko do uchwalenia | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji projektu planu przez Zamawiającego – 3 egzemplarze |  |
| 8. | Przekazanie Zamawiającemu załączników wynikających z uchwalenia planu oraz pełnej dokumentacji prac planistycznych do przekazania wojewodzie uchwały w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa | do 3 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Gminy. 1 egzemlarz |  |

Zamawiający       								 Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Załącznik nr  3

do umowy  z dnia ….........

nr…………………….

Harmonogram rzeczowo finansowy dotyczący   Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Trzcianka

Kwota  wynagrodzenia  wynosi................................ brutto

(słownie: ..........................................................................)

| ETAP Lp. | Wyszczególnienie prac do wykonania | Terminy umowne | Raty płatności w % |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Analiza wniosków i opracowanie analizy stanu istniejącego oraz koncepcji planu |
| 1. | Przekazanie przez Zamawiającego materiałów wyjściowych | do 7 dni od podpisania umowy. | 20% |
| 2. | Przekazanie Wykonawcy ostatecznej decyzji Wójta w sprawie rozstrzygnięcia wniosków | do 1 tydzień od terminu otrzymania ostatniego wniosku o którym mowa w art. 17 pkt.3 ustawy o planowaniu i zag. przestrzennym |  |
| 3. | Przekazanie Zamawiającemu analizy stanu istniejącego terenu objętego planem i opracowanej koncepcji planu | Synteza analizy uwarunkowań na planszy uzupełnionej opisem oraz koncepcją planu – po 1 egzemplarzu, w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy |  |
| 4. | Prezentacja koncepcji planu Zamawiającemu | do 1 tydzień od dnia przekazania koncepcji planu Zamawiającemu |  |
| 5. | Przekazanie Wykonawcy uwag do koncepcji planu | do 1 tydzień od dnia prezentacji koncepcji planu |  |
| II. | Opracowanie projektu planu |
| 1. | Przekazanie Zamawiającemu projektu planu z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego | 1 egzemplarz w terminie do 2 tygodni od pisemnego przekazania przez Zamawiającego uwag do koncepcji planu. | 30% |
| 2. | Wniesienie do projektu planu ewentualnych poprawek przekazanych przez Zamawiającego, | do 1 tydzień od przekazania projektu planu od Wykonawcy, |  |
| 3. | Akceptacja przez Zamawiającego projektu planu i skierowanie do dalszych prac, | do 1 tydzień od przekazania projektu planu z uwzględnionymi uwagami, |  |
| 4. | - Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, - Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalania planu, | Po 2 egzemplarz w terminie do 2 tygodni od dnia przekazania przez Zamawiającego ewentualnych poprawek do projektu planu, |  |
| 5. | Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, | do 1 tydzień od dnia akceptacji przez Zamawiającego projektu planu w 2 egzemplarzach, |  |
| 6. | Akceptacja przez Zamawiającego opracowań wykonanych w punktach 4 i 5 | do 1 tydzień od dnia przekazania ww dokumentów od Wykonawcy |  |
| III. | Opiniowanie i uzgodnienie projektu planu |
| 1. | Prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej GKUA, | do 2 tygodnie od akceptacji przez zamawiającego projektu planu | 20% |
| 2. | Opracowanie i przygotowanie Zamawiającemu projektu planu z uwzględnieniem w sposób ustalony z Zamawiającym uwag GKUA, | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji uwag GKUA |  |
| 3. | Przekazanie Zamawiającemu - przygotowanego projektu pisma o zaopiniowanie i uzgodnienie wraz rozdzielnikiem, - odpowiedniej ilości kopii projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do zaopiniowania i uzgodnienia | do 2 tygodnie od pisemnej akceptacji uwag GKUA |  |
| 4. | Opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opinii i uzgodnieniach | do 1 tydzień od przekazania Wykonawcy ostatniego uzgodnienia lub opinii |  |
| 5. | Wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko wynikających z uwzględnieniem w sposób ustalony w opiniach i uzasadnionych prawnie uzgodnieniach | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego stanowiska w sprawie opinii i uwag |  |
| 6. | Przekazanie Zamawiającemu projektu planu, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. | do 2 tygodnie od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego stanowiska w sprawie opinii i uwag. |  |
| IV. Wyłożenie i wprowadzanie uwag, uchwalenie planu |
| 1. | Prezentacji planu i uczestniczenie w dyskusji publicznej |  | 30% |
| 2. | Przekazanie przez Wykonawcę projektu planu wraz z analizą propozycji rozpatrzenia uwag | do 2 tygodnie od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag 1 egzemplarz |  |
| 3. | Przygotowanie odpowiedniej ilości materiałów jeżeli w wyniku uwzględnienia uwag będzie konieczne zastosowanie art. 19 ustawy o pizp. | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projektu planu |  |
| 4. | Przygotowanie przez Wykonawcę projektu planu, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projekt planu 1egzemplarz |  |
| 5. | Uczestniczenie w posiedzeniu sesji Rady Gminy dotyczącym rozparzenia uwag |  |  |
| 6. | Przygotowanie przez Wykonawcę listy uwag uwzględnionych i nie uwzględnionych | do 1 tydzień od dnia posiedzenia Rady Gminy 3 egzemplarze |  |
| 7. | Przekazanie Zamawiającemu planu zagospodarowania, prognozy skutków finansowych i prognozy oddziaływania na środowisko do uchwalenia | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji projektu planu przez Zamawiającego – 3 egzemplarze |  |
| 8. | Przekazanie Zamawiającemu załączników wynikających z uchwalenia planu oraz pełnej dokumentacji prac planistycznych do przekazania wojewodzie uchwały w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa | do 3 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Gminy. 1 egzemlarz |  |

Zamawiający       								 Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Załącznik nr  4

do umowy  z dnia ….........

nr…………………….

Harmonogram rzeczowo finansowy dotyczący   Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Ojcowizna

Kwota  wynagrodzenia  wynosi................................ brutto

(słownie: ..........................................................................)

| ETAP Lp. | Wyszczególnienie prac do wykonania | Terminy umowne | Raty płatności w % |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Analiza wniosków i opracowanie analizy stanu istniejącego oraz koncepcji planu |
| 1. | Przekazanie przez Zamawiającego materiałów wyjściowych | do 7 dni od podpisania umowy. | 20% |
| 2. | Przekazanie Wykonawcy ostatecznej decyzji Wójta w sprawie rozstrzygnięcia wniosków | do 1 tydzień od terminu otrzymania ostatniego wniosku o którym mowa w art. 17 pkt.3 ustawy o planowaniu i zag. przestrzennym |  |
| 3. | Przekazanie Zamawiającemu analizy stanu istniejącego terenu objętego planem i opracowanej koncepcji planu | Synteza analizy uwarunkowań na planszy uzupełnionej opisem oraz koncepcją planu – po 1 egzemplarzu, w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy |  |
| 4. | Prezentacja koncepcji planu Zamawiającemu | do 1 tydzień od dnia przekazania koncepcji planu Zamawiającemu |  |
| 5. | Przekazanie Wykonawcy uwag do koncepcji planu | do 1 tydzień od dnia prezentacji koncepcji planu |  |
| II. | Opracowanie projektu planu |
| 1. | Przekazanie Zamawiającemu projektu planu z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego | 1 egzemplarz w terminie do 2 tygodni od pisemnego przekazania przez Zamawiającego uwag do koncepcji planu. | 30% |
| 2. | Wniesienie do projektu planu ewentualnych poprawek przekazanych przez Zamawiającego, | do 1 tydzień od przekazania projektu planu od Wykonawcy, |  |
| 3. | Akceptacja przez Zamawiającego projektu planu i skierowanie do dalszych prac, | do 1 tydzień od przekazania projektu planu z uwzględnionymi uwagami, |  |
| 4. | - Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, - Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalania planu, | Po 2 egzemplarz w terminie do 2 tygodni od dnia przekazania przez Zamawiającego ewentualnych poprawek do projektu planu, |  |
| 5. | Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, | do 1 tydzień od dnia akceptacji przez Zamawiającego projektu planu w 2 egzemplarzach, |  |
| 6. | Akceptacja przez Zamawiającego opracowań wykonanych w punktach 4 i 5 | do 1 tydzień od dnia przekazania ww dokumentów od Wykonawcy |  |
| III. | Opiniowanie i uzgodnienie projektu planu |
| 1. | Prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej GKUA, | do 2 tygodnie od akceptacji przez zamawiającego projektu planu | 20% |
| 2. | Opracowanie i przygotowanie Zamawiającemu projektu planu z uwzględnieniem w sposób ustalony z Zamawiającym uwag GKUA, | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji uwag GKUA |  |
| 3. | Przekazanie Zamawiającemu - przygotowanego projektu pisma o zaopiniowanie i uzgodnienie wraz rozdzielnikiem, - odpowiedniej ilości kopii projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do zaopiniowania i uzgodnienia | do 2 tygodnie od pisemnej akceptacji uwag GKUA |  |
| 4. | Opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opinii i uzgodnieniach | do 1 tydzień od przekazania Wykonawcy ostatniego uzgodnienia lub opinii |  |
| 5. | Wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko wynikających z uwzględnieniem w sposób ustalony w opiniach i uzasadnionych prawnie uzgodnieniach | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego stanowiska w sprawie opinii i uwag |  |
| 6. | Przekazanie Zamawiającemu projektu planu, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. | do 2 tygodnie od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego stanowiska w sprawie opinii i uwag. |  |
| IV. Wyłożenie i wprowadzanie uwag, uchwalenie planu |
| 1. | Prezentacji planu i uczestniczenie w dyskusji publicznej |  | 30% |
| 2. | Przekazanie przez Wykonawcę projektu planu wraz z analizą propozycji rozpatrzenia uwag | do 2 tygodnie od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag 1 egzemplarz |  |
| 3. | Przygotowanie odpowiedniej ilości materiałów jeżeli w wyniku uwzględnienia uwag będzie konieczne zastosowanie art. 19 ustawy o pizp. | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projektu planu |  |
| 4. | Przygotowanie przez Wykonawcę projektu planu, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projekt planu 1egzemplarz |  |
| 5. | Uczestniczenie w posiedzeniu sesji Rady Gminy dotyczącym rozparzenia uwag |  |  |
| 6. | Przygotowanie przez Wykonawcę listy uwag uwzględnionych i nie uwzględnionych | do 1 tydzień od dnia posiedzenia Rady Gminy 3 egzemplarze |  |
| 7. | Przekazanie Zamawiającemu planu zagospodarowania, prognozy skutków finansowych i prognozy oddziaływania na środowisko do uchwalenia | do 1 tydzień od pisemnej akceptacji projektu planu przez Zamawiającego – 3 egzemplarze |  |
| 8. | Przekazanie Zamawiającemu załączników wynikających z uchwalenia planu oraz pełnej dokumentacji prac planistycznych do przekazania wojewodzie uchwały w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa | do 3 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Gminy. 1 egzemlarz |  |

Zamawiający       								 Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy